АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2011                                                                                                   №  178

Об утверждении районной целевой Программы повышения

безопасности дорожного движения в

МО «Тегульдетский район» на 2011-2013 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Тегульдетского района Томской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить районную целевую Программу повышения безопасности дорожного движения в МО «Тегульдетский район» на 2011-2013 годы  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Таежный меридиан».

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы  Администрации Тегульдетского района  Шатунова А.А.

Глава Тегульдетского района                                                       В.А. Красов

О.В. Салутин

2-18-17

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Тегульдетского района

от  29. 07.2011   №  178

РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В МО «ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН» НА 2011-2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Районная целевая Программа повышения безопасности дорожного движения в МО «Тегульдетский район» на 2011-2013 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ст. 10); Указ Президента Российской Федерации от 22.09.2006 N 1042 "О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Тегульдетский район» |
| Основные разработчики Программы | Администрация Тегульдетского района Отдел ГИБДД Тегульдетского района Ведущий специалист по строительству и ЖКХ администрации Тегульдетского района |
| Цель Программы | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах МО «Тегульдетский район» |
| Задачи Программы | Создание комплексной системы профилактики, которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения; модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения; эффективная организация контрольно-надзорной деятельности для повышения правового сознания населения в целях соблюдения им норм и Правил дорожного движения; |
| Сроки | 2011-2013 г.г. |
| Перечень основных направлений | 1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Тегульдетского района Администрации сельских поселений Отдел ГИБДД Тегульдетского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах МО «Тегульдетский район» снижение уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП на 10-15%, ежегодно 3-5% |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Тегульдетского района |
| Объемы и источники финансирова-ния | Бюджет Тегульдетского района 2011г.-10 тыс.рублей 2012г.- 10 тыс.рублей 2013г.- 10тыс.рублей |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Происшествия на дорогах являются одной из серьезных социально-экономических проблем в МО «Тегульдетский район». Ежегодно на дорогах совершается более  40  дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают около 1 человек и получают увечья различной степени тяжести свыше 4 человек. В период с 2007 г. по 2010 г. в Тегульдетском районе зарегистрировано 173   ДТП, в которых погибли 4 и получили ранения 31 человек. Основными видами дорожно-транспортных происшествий стали: столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство.

Согласно Методике оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий, разработанной в 2001 году сотрудниками Государственного научно-исследовательского института автомобильного транспорта, ущерб от гибели одного взрослого человека составляет 1516,03 тыс. рублей. Ущерб от легкого ранения - 8,5 тыс. рублей. Ущерб от гибели одного ребенка - 1746,7 тыс. рублей. Ущерб от одного ДТП с материальным ущербом - 15,6 тыс. рублей.

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств (более чем в 70% ДТП). Это свидетельствует о неудовлетворительной дисциплине, невнимательности и небрежности водителей, приводящих к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки.

Как и многие другие бедствия, ДТП отражаются на положении конкретных групп населения, причем наиболее уязвимыми участниками дорожного движения являются пешеходы - из-за отсутствия средств защиты, которые помогли бы им уменьшить тяжесть последствий аварий на дорогах.

Быстрый рост численности автомотопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что оказало негативное влияние на рост аварийности. В таблице  приведены данные о количестве автотранспортных средств (с учетом транспортных средств, состоящих на учете Гостехнадзора).

Сведения о количестве транспортных

средств в МО «Тегульдетский район»

| Транспортные средства (количество) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | Личный транспорт | Государственный транспорт | Мототранспорт |
| 3511 | 1166 | 934 | 1411 |

С каждым годом увеличивается число ДТП по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает низкий уровень транспортной культуры участников дорожного движения.

Только с помощью специальных мер можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных программ повышения безопасности дорожного движения. Использование программно-целевого подхода позволяет ежегодно добиваться устойчивого сокращения числа погибших в ДТП.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы являются снижение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Тегульдетского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание комплексной системы профилактики, которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения.

2. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения.

3. Эффективная организация контрольно-надзорной деятельности для повышения правового сознания населения в целях соблюдения им норм и Правил дорожного движения.

4. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, применение современных технических средств и автоматизированных систем управления движением.

Реализация Программы рассчитана на 2011-2013 годы.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Цель Программы предполагается достичь на основе реализации мероприятий по следующим направлениям:

3.1. Повышение правового сознания и предупреждение

опасного поведения участников дорожного движения

Деятельность по данному направлению предусматривает совершенствование и развитие систем воспитания участников дорожного движения, широкое внедрение современных автоматизированных комплексов и технических систем контроля за соблюдением Правил дорожного движения, а также совершенствование профилактической работы.

Основными мероприятиями по данному направлению являются:

- создание системы информационного воздействия на население;

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил.

3.2. Организационно-планировочные и инженерные меры,

направленные на совершенствование организации

движения транспорта и пешеходов

Деятельность по данному направлению предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, совершенствование движения пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Основными мероприятиями по данному направлению являются:

- установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наиболее аварийных участках;

- разметка проезжей части автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием;

- устройство металлических барьерных ограждений;

- укрепление грунтовых обочин на дорогах с асфальтобетонным покрытием;

- установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на дорогах общего пользования;

4. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Тегульдетского района, Томской области.

4.2. Общая координация работ по выполнению утвержденной Программы возлагается на куратора Программы - комиссию Администрации Тегульдетского района по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации Программы повышения безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы будет снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий, и обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан Результатом достижения цели являются снижение уровня аварийности на территории МО «Тегульдетский район»  и сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях.

| Перечень мероприятий по направлениям реализации районной целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в МО «Тегульдетский район» на 2011-2013годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Конечный результат реализации мероприятий | исполнитель | сроки исполнения | объемы финансирования за счет бюджета МО «Тегульдетский район»,тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| I. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | всего |
| 1. | Создание системы информационного воздействия на население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Распространение литературы, иной печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения,(информационные листки, открытки, памятки, буклеты) | Формирование у населения знаний по безопасности дорожного движения | Отделение ГИБДД Тегульдетского района | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Публикации в средствах массовой печати | Информирование населения о состоянии дорожно-транспортной дисциплины в МО «Тегульдетский район», причинах совершения ДТП, изменениях в законодательстве | Отделение ГИБДД Тегульдетского района | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| II. Проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного гражданина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение акций, конкурсов, викторин по тематике повышения безопасности дорожного движения | Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Отделение ГИБДД Тегульдетского района | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оборудование в населенных пунктах Тегульдетского района стендов, фотовитрин по БДД | Привлечение внимания населения к проблемам безопасности, информирование о дорожной ситуации | Отделение ГИБДД Тегульдетского района, | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| III. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Распространение наглядной агитации для дошкольных о общеобразовательных учреждений с тематикой безопасного поведения на дорогах (листовки, памятки) | Повышение эффективности и наглядности разъяснительной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Отделение ГИБДД Тегульдетского района | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение профилактических операций: «Внимание- дети!», «Ура-каникулы!» и.т.д. | Снижение травматизма среди определенной категории участников дорожного движения | Отделение ГИБДД Тегульдетского района | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация в период летних каникул в местах организованного отдыха детей на плановой основе профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по правилам дорожного движения. | Формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения | Отделение ГИБДД Тегульдетского района, отдел РОО Тегульдетского района | 2011-2013г.г. | 10 |  |  | 10 | 10 | 30 |
| 3.4 | Оборудование в образовательных учреждениях общешкольных уголков по правилам дорожного движения | Формирование у детей необходимых знаний и навыков для грамотного и безопасного поведения на улице и в транспорте, привлечение родителей к данной проблеме | РОО Администрации Тегульдетского района, директора образовательных учреждений | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Информирование районного отдела народного образования Администрации Тегульдетского района каждого случая нарушения ПДД с участием детей до 16 лет. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, своевременная разработка совместных мероприятий. | Отделение ГИБДД Тегульдетского района | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| IV. Совершенствование контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог ,автобусных маршрутов с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков | Позволит принимать меры упреждающего характера в целях недопущения совершенствования дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями | Отделение ГИБДД Тегульдетского района Администрации сельских поселений, Администрация района. | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка и реализация комплекса межведомственных оперативно-профилактических мероприятий «Пешеход», «Скорость», «Внимание дети» и.т.д. | Позволит сократить аварийность и дорожно-транспортный травматизм | Отделение ГИБДД Тегульдетского района | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| V.Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на дорогах общего пользования | Улучшение организации дорожного движения, | ЮФ ГУП «Областное ДРСУ» Администрации сельских поселений | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ | совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, улучшение организации дорожного движения | Администрация Тегульдетского района, ЮФ ГУП «Областное ДРСУ» | 2011-2013г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 10 |  | 10 | 10 | 30 |